Приложение

к постановлению администрации

от 30.10.2025 № 521-п

# Муниципальная программа Дзержинско-Тасеевского муниципального округа «Благоустройство территории и создание условий для обеспечения доступным, комфортным жильем граждан»

1. Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории и создание условий для обеспечения доступным, комфортным жильем граждан» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Закон Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае»; Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» № 514-п от 30.09.2013 года; постановление администрации Дзержинского района от 01.08.2025 № 373-п «О формировании муниципальных программ Дзержинско-Тасеевского муниципального округа на 2026 – 2028 годы»; постановление администрации Дзержинского района от 30.08.2013г. № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации»; распоряжение администрации Дзержинского района от 05.09.2025 № 223-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дзержинско-Тасеевского муниципального округа». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи, ГО и ЧС |
| Соисполнители | Подведомственные учреждения органа местной администрации в сфере благоустройства |
| Перечень подпрограмм | 1. Стимулирование жилищного строительства. 2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 3. Благоустройство территории. |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды для жизни, работы и отдыха людей, повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан |

| Задачи муниципальной программы | - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктур; - строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - ликвидация и (или) реконструкция существующего в настоящее время ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда; - предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026 – 2028 годы; Этапы не выделяются. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - Исполнение мероприятий по разработке документов территориального планирования к 2028 году: - проект генерального плана и проект правил землепользования и застройки Дзержинско-Тасеевского муниципального округа; - доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой – 48% от общего количества земельных участков, предоставленных для строительства; - описание местоположения границ территориальных зон и границ населенных пунктов Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, внесение сведений в ЕГРН -18 шт. Ввод общей площади жилья в размере: 2026 год – 3000 кв.м.; 2027 год – 3135 кв.м.; 2028 год – 3304 кв.м. - построить (приобрести) жилье общей площадью 884,2 кв. м, за период реализации программы; - переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 15 семей, за период реализации программы. - обеспечение жильем работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы – 32 человека, - Количество молодых семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2026 году – 5 семей, в 2027 году – 6 семей, в 2028 году – 6 семей. Что составит до 13% молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.); - доля (100%) молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы 60 803,876 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 23 025,564 тыс. рублей; 2027 год – 19 419,156 тыс. рублей; 2028 год – 18 359,156 тыс. рублей. в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей: 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей: 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. средства местного бюджета – 60 803,876 тыс. рублей: 2026 год – 23 025,564 тыс. рублей; 2027 год – 19 419,156 тыс. рублей; 2028 год – 18 359,156 тыс. рублей. |

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы

"Благоустройство территории и создание условий для

обеспечения  доступным, комфортным жильем граждан

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель Благоустройство территории и повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Дзержинско-Тасеевского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение мероприятий по разработке документов территориального планирования: | % | Х | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 0 | 100 |
|  | - Проект генерального плана и проект правил землепользования и застройки Дзержинско-Тасеевского муниципального округа; |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой | % | Х | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 48 | 48 | 48 |
| 1.1 | Задача 1 Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктур. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 Стимулирование жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Разработка документов территориального планирования Дзержинско-Тасеевского мунгиципального округа: | единиц | 1 | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 0 | 1 |
|  | - Подготовка Проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки Дзержинско-Тасеевского муниципального округа; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе малоэтажного жилищного строительства | единиц | 0,02 | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Формирование и подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон | единиц |  | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 18 | 0 |
| 1.1.1.4 | Годовой объем ввода жилья | кв. м | 0,08 | Красноярскстат | 3000 | 3135 | 3304 |
| 1.1.1.8 | Количество земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | единиц | 0,02 | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | га | 0,04 | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10. | Разработка программ комплексного развития социальной инфраструктуры | единиц | 0,02 | Дзержинско-Тасеевского муниципальный округ | 0 | 0 | 1 |
| 1.2 | Задача 2 Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Дзержинско-Тасеевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях края | семей | 0,1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем | чел. | 32 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.4 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,5 |  | 13 | 13 | 13 |
| 1.2.1.5 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,5 |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Задача 3 Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешний и архитектурный облик населенных пунктов округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года | % | 0,3 |  | 75 | 80 | 85 |
| 1.3.1.2. | доля благоустроенных общественных мест | % | 0,3 |  | 85 | 90 | 100 |
| 1.3.1.3. | доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения | % | 0,3 |  | 3 | 4 | 5 |